Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 04.07.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Милисава Чамџије 27, бушење испод бетонског улаза у гаражу, ручни ископ рова за измену цевовода | 03.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Јанка Тешића, постављен ваздушни вентил у њиви на висинском превоју | 03.07.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, прикључење ОШ и Дома на нови цевовод, ископ за шахт | 03.07.2012. | Завршени радови |
|  | Пољане, ископ на три места, насецање цевовода, воде још нема, наставити даље копање | 03.07.2012. | Завршени радови |
|  | Степање, довоз ризле | 03.07.2012. | Завршени радови |
|  | Пољане, одвоз питке воде | 03.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије 27, раздвајање водомера и ручни ископ | 04.07.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, зидање шахте | 04.07.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, ископ ради проналажења места запушења | 04.07.2012. | Планирани радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 04.07.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Белопољска 6а, Краља Петра, Вука Караџића 101б | 03.07.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Звечка, Шабачки пут 24, Браће Лазића 50, Барич, Баричка река 39, Обреновац Цара Душана (испрано 90м линије и 2 шахте), Војводе Мишића (55м линије и 2 шахте) | 03.07.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 03.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 03.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 03.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 03.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке и корита пресе | 03.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 03.07.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 04.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  |  | 04.07.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Дрењански крај 1, Палих бораца 16, Раваничка 43, Светог Саве 4 и 28 | 04.07.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, 56 родољуба 354 | 04.07.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Савска 41 и 57 | 04.07.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Гвозденовића крај 25 и 39 | 04.07.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Веверички крај 380 | 04.07.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, прва и друга зона, Барич, Мислођин | 04.07.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера:Мислођин | 04.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 04.07.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 04.07.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 118 | 135 | 123 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 4.2 | 5.4 |
| P | 6.4 | 6.1 | 6.3 |
| Q мах 2000 | 154+5.2 |
| P | 5.5 |
| Q мин 0400 | 111+4.5 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 190 | 300 | 276 |
| p | 5.4 | 5.4 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 50 | 108 | 98 |
| Q Ø 250 | 26 | 37 | 35 |
| Q Ø 600 | 114 | 155 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.62 | 3.18 | 3.65 |
|  | Мислођин | 0.82 | 0.37 | 1.90 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0,19 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 10. Наставак припремних радова за регенерацију на цевастом бунару ЦБ 2. |

Обрадила: Славица Филић