Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 13.02.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Савска 2, очишћен снег у дворишту, има воде, није нађена водоводна цев | 12.02.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Браће Голубовића, замењен вентил | 12.02.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење снега у кругу ЈКПа и на ППВ Забрежје | 12.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Радничка 13 - 14 | 13.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Савска 2 | 13.02.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Равногорска 16, Милоша Обреновића 114 | 12.02.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 12.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 12.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 12.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 12.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 12.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 12.02.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 13.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Аутобуска станица, Краља Петра првог 25, Мајданска 25, Војводе Бојовића 13 | 13.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 147/1, Пут за Искру 24 и 24б | 13.02.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Јовановац 2. део 284/б | 13.02.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Доњи крај 640 | 13.02.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Драге Вуковића Корчагина 204 и 243, Мује Калајџића 35б | 13.02.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, 11 | 13.02.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, Станислава Јовановића 28 | 13.02.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 13.02.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Паковање картица | 13.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 13.02.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 13.02.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 115 | 119 | 103 |
| Q (Наменска) | 5.0 | 4.9 | 5.5 |
| P | 5.1 | 4.8 | 6.1 |
| Q мах 2100 | 122+4.9 |
| P | 4.8 |
| Q мин 0800 | 95+5.5 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 211 | 203 | 282 |
| p | 4.6 | 3.9 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 87 | 74 | 121 |
| Q Ø 250 | 24 | 1 | 34 |
| Q Ø 600 | 100 | 53 | 127 |
| Q Ø 300 | 0 | 75 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.4 | 4.5 | 7.2 |
| Дом | 15.3 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 14.3 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.04 | 3.21 | 3.05 |
|  | Мислођин | 0.37 | 0.34 | 1.38 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,27 | 0,24 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић