Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 14.02.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Радничка 13 - 14 | 13.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Савска 2, ручни ископ у дворишту пронађена цев, треба наставити даље, вода мало цури, темељ куће је јако низак | 13.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 18, затворена вода у шахти водомера | 13.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Аце Спасића 17, затворена вода у шахти водомера | 13.02.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Милоша Обилића 24 | 13.02.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење снега у кругу ЈКПа и на ППВ Забрежје | 13.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Савска 2 | 14.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Београдска 44а | 14.02.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 3 | 14.02.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Александра | 13.02.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 13.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 13.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 13.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 13.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 13.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 13.02.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 14.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, А.А.Симовића 60, Краља Милутина 17а | 14.02.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Драге Вуковића Корчагина 231 | 14.02.2012. | Планирани радови |
|  | Велико Поље, Степића крај 58а | 14.02.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, Станка Јовановића 21 | 14.02.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Кованчина 8 | 14.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Ново насеље 20 | 14.02.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Обреновачка 30, Липик 9 | 14.02.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Уровачка 70 | 14.02.2012. | Планирани радови |
|  | Испирање водоводних линија: Обреновац, Краља Милутина 17а | 14.02.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 14.02.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Паковање картица | 14.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 14.02.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 14.02.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 120 | 98 | 105 |
| Q (Наменска) | 5.6 | 9.1 | 5.5 |
| P | 5.1 | 4.7 | 6.1 |
| Q мах 1100 | 127+9.6 |
| P | 6.1 |
| Q мин 2000 | 98+9.3 |
| P | 4.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 220 | 222 | 284 |
| p | 4.3 | 4.2 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 85 | 88 | 122 |
| Q Ø 250 | 25 | 25 | 34 |
| Q Ø 600 | 110 | 109 | 128 |
| Q Ø 300 | 0 | 75 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.7 | 4.8 | 8.2 |
| Дом | 14.7 | 3.6 | 7.8 |
| Павловића крај | 12.4 | 5.4 | 9.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.35 | 3.57 | 3.07 |
|  | Мислођин | 0.36 | 0.33 | 1.34 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,28 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић