Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 14.03.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 29, у тротоару, коцке нису постављене | 13.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 88, замењена цев у коловозу, насута 2 камиона песка и 1 камион ризле | 13.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 28 | 13.03.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Сенића крај, у њиви | 13.03.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка, урађен 1 прикључак, затрпано и испланиран коловоз, на месту где је вршена замена 35м цеви | 13.03.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Браће Лазића 44, урађен квар на затварачу у шахти | 13.03.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 63, затрпавање у дворишту | 13.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Краља Милутина 21 | 14.03.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 64 - 75 | 14.03.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље 70 | 14.03.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Лазаревац, „Девикс“, Обреновац, Краља Петра 4, Индустријска зона | 13.03.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога: Обреновац, Попа Леонтија Марковића 10 | 13.03.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац, (66 ком.) | 13.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 13.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 13.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 13.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 13.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 13.03.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 14.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Вука Караџића 37, Краља Александра 2, Немањина 1, Војводе Мишића 86а, Војводе Бојовића 13, Војводе Путника 5, Раденка Ранковића 2, Браће Јоксића „Посавина“ | 14.03.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Лазића 78 | 14.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Осовље 3. део 3, Мислођинска 186 | 14.03.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Јовановац 23д | 14.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Липик, вис 38 | 14.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричких бораца 2 | 14.03.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, Средњи крај 125, Обарци 150 | 14.03.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Шеваре 386 | 14.03.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередновно извршавају своје обавезе | 14.03.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац 1. и 2. зона, Барич, Ушће | 14.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 14.03.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 14.03.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 14.03.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 14.03.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 79 | 72 | 70 |
| Q (Наменска) | 6.8 | 5.1 | 5.3 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
| Q мах 1400 | 79+6.8 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0800 | 63+6.4 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 275 | 276 | 188 |
| p | 6.4 | 6.3 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 116 | 119 | 54 |
| Q Ø 250 | 35 | 33 | 24 |
| Q Ø 600 | 124 | 124 | 110 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 22.1 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 20.4 | 3.4 | 6.3 |
| Павловића крај | 18.4 | 4.2 | 8.2 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.78 | 3.75 | 3.55 |
|  | Мислођин | 2.06 | 1.76 | 3.44 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,30 | 0,30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић