Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 16.02.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, ул. 19 та бр. 17, у дворишту | 15.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 44а, у сокачету, затрпано материјалом из ископа, због стрме улице није било могућности да се довезе ризла, камион се заглавио | 15.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Аце Спасића 17, замена водомера | 15.02.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Брђанска 53, замена водомера | 15.02.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, Доситејева 17, у шахти | 15.02.2012. | Завршени радови |
|  | Ратари, Ратарска 27а, замена водомера | 15.02.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, А.А. Симовића 23, замена водомера | 15.02.2012. | Завршени радови |
|  | Уровци, Бреска 4, замена водомера | 15.02.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Д. В. Корчагина | 16.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Аце Тешића 72 | 16.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Виноградска 72 | 16.02.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 5 | 16.02.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 159 | 16.02.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 6 | 16.02.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: / | 15.02.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 15.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 15.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 15.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 15.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 15.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 15.02.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 16.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде |  |  |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде |  |  |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 16.02.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 16.02.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 106 | 106 | 101 |
| Q (Наменска) | 5.0 | 4.8 | 5.4 |
| P | 5.0 | 4.5 | 6.0 |
| Q мах 1600 | 118+5.2 |
| P | 5.1 |
| Q мин 0400 | 89+4.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 217 | 206 | 248 |
| p | 4.5 | 3.7 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 81 | 74 | 97 |
| Q Ø 250 | 25 | 0 | 1 |
| Q Ø 600 | 111 | 55 | 92 |
| Q Ø 300 | 0 | 77 | 58 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.3 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 16.4 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 16.7 | 4.8 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.39 | 3.45 | 3.26 |
|  | Мислођин | 0.37 | 0.33 | 0.69 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,28 | 0,27 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић