Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 18.07.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 161, демонтажа амбро шелне, поправка лома, замена шелне и повез 2 прикључка, одвоз шута и насипање песком и ризлом | 17.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Узун Миркова, замена 6м цево испод високонапонских каблова и бандере (која је изнад цевовода), одвоз земље и насипање песком и ризлом | 17.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац Шљивице 11д, завршено и затрпано | 17.07.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, Тент Б, одвоз питке воде | 17.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 40к | 18.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Далматинска 20 | 18.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Јанка Тешића 16 | 18.07.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Тент Б и Конатице, одвоз питке воде | 18.07.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: | 17.07.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Барич, Милисава Чамџије 57ц | 17.07.2012. | Завршени радови |
|  | Љубе Ненадовића 3б, ископ земље и проналажење шахте фекалне канализације, исечено дрво (већи жбун) које се налазило на шахти и одвежено на градску депонију | 16.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 17.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 17.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 17.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке и корита пресе 3 пута | 17.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 17.07.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Индустријска зона, Војводе Мишића 47, 76 и 158, 14 октобра 58 и 120, Милоша Обреновића 12, Мује Калајџића 27б | 18.07.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Јоксића, пумпа ТРЕНД и 25, Браће Лазића 93, Слободана Чанића 12а | 18.07.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, Средњи крај 53д | 18.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река 9, Обреновачки пут 115 | 18.07.2012. | Планирани радови |
|  | Баљевац, Мијатовића крај 13 | 18.07.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, 56 родољуба 354 | 18.07.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Јасенак, Грабовац, Обреновац 1 и 2 зона, Барич, Дражевац | 18.07.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Барич | 18.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 18.07.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 18.07.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 115 | 121 | 104 |
| Q (Наменска) | 5.7 | 5.2 | 4.5 |
| P | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 124+5.9 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0800 | 84+5.7 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 182 | 279 | 273 |
| p | 5.6 | 5.9 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 49 | 103 | 99 |
| Q Ø 250 | 25 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 108 | 140 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.50 | 3.52 | 3.54 |
|  | Мислођин | 2.40 | 0.90 | 2.92 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0,22 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак регенерације цевастих бунара ЦБ 4 и ЦБ 8. |

Обрадила: Славица Филић