Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 20.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Вука Караџића 198, поплочавање тротоара и одвоз шута | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Вашариште 32а, извучена вода из шахта, нема лома на водоводним цевима | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Далматинска 20, затрпано шљунком | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Ново насеље 21ц, замена вентила | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, ул.15та бр.19, замена 5м цеви, насуто ризлом | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ЕМС, затварање воде цурило на хидранту | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Вашариште, затварање и отварање воде ради повеза нове линије на градску мрежу | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, асфалтна база, одвоз питке воде | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, М.П.Ујке 16 - 18 | 20.04.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, ЕМС, демонтажа и поправка новоуграђеног хидранта | 20.04.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, код дома, повез цеви | 20.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, А.А.Симовића 4 | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Мислођин ЕМС, Обреновац Белопољска 75/4 | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац, Б.Урошевића Црног (51 ком) | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 19.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 20.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Момчила Калајџића Мује 38, Ђачког батаљона, Војводе Мишића 181, Војводе Путника 3, Шумарице 16, Карађорђева 13, Бранислава Нушића 33 | 20.04.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Росића крај | 20.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Устаничка 9, радничка 23 | 20.04.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Јовановац 284/к | 20.04.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, 56 росољуба 49 | 20.04.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Главни пут 508 | 20.04.2012. | 20.04.2012. |
|  | Мала Моштаница, Моштаничка 123 | 20.04.2012. | 20.04.2012. |
|  | Испирање водоводних линија: Звечка, Живе Борјановића 66в | 20.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Скела, Мислођин, Уровци | 20.04.2012. | Радови у току |
|  | Попос водомера: Уровци | 20.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 20.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 20.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 20.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 20.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 20.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 75 | 63 | 53 |
| Q (Наменска) | 6.5 | 4.7 | 4.7 |
| P | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1400 | 75+6.5 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 50+4.7 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.35 | 0.37 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 184 | 186 | 262 |
| p | 5.7 | 5.7 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 54 | 59 | 112 |
| Q Ø 250 | 24 | 24 | 33 |
| Q Ø 600 | 106 | 103 | 117 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.8 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 12.1 | 3.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 11.2 | 5.0 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.74 | 3.75 | 3.45 |
|  | Мислођин | 3.44 | 3.08 | 3.97 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0,29 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић