Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 21.03.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Баричка река 88, ископ у коловозу, нема квара на водоводној линији | 20.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 123, ископ од прикључка до водомерне шахте, нема квара на водоводној линији | 20.03.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Николића крај 9 | 20.03.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 17, планирање терена испред дворишта | 20.03.2012. | Завршени радови |
|  | Скела, за Врове, у зиду шахте, затрпано | 20.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Узун Миркова 12, у коловозу, одвоз шута и довоз песка и ризле | 20.03.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, иза ТЕНТа Б, извођачи покидали цев, замењено 3м цеви | 20.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Цара Лазара, код Југопетрол пумпе | 21.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Београдска 36 | 21.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 171 | 21.03.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Ратарска - Павловића крај | 21.03.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Кнез Михаилова 15, Војводе Мишића 198, Војводе Мишића 179б и 209, Милоша Обреновића 25, Раденка Ранковића 10, Краља Милутина 17б | 20.03.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога: Бело поље, бб | 20.03.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац, (63 ком) | 20.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 20.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 20.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 20.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, поправка уличне расвете | 20.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 20.03.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 21.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Белопољска 75/2 и 59/в, Кружни пут 60, Раденка Ранковића 8, П.М.Ненадовића 54, А.А.Симовића 206, Рваћанска 92 | 21.03.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, П.М.Ненадовића 112 и 125, Доситејева 98а | 21.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Димитрија Туцовића 60 | 21.03.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Слободана Танкосића 20б | 21.03.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Школска 45, Брештанска 73/1 | 21.03.2012. | Планирани радови |
|  | Кртинска, Дорћула 22 | 21.03.2012. | Планирани радови |
|  | Скела бб, Солунског фронта 26 | 21.03.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Гола бара 78 | 21.03.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, прикључења корисника | 21.03.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередновно извршавају своје обавезе | 21.03.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Барич, Ушће, Младост , Обреновац, 1. и 2. зона | 21.03.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Младост, Ушће | 21.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 21.03.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 21.03.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 21.03.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 21.03.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 102 | 83 | 74 |
| Q (Наменска) | 9.5 | 5.5 | 9.2 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1400 | 102+9.5 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0700 | 74+9.2 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.35 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 193 | 212 | 203 |
| p | 5.5 | 5.7 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 53 | 76 | 64 |
| Q Ø 250 | 26 | 28 | 29 |
| Q Ø 600 | 114 | 108 | 110 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.0 | 6.4 | 8.0 |
| Дом | 22.1 | 2.8 | 6.2 |
| Павловића крај | 12.5 | 5.0 | 9.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.71 | 3.60 | 3.00 |
|  | Мислођин | 1.03 | 0.57 | 3.27 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић