Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 22.09.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мислођин, Бачевица 18 - 20 | 21.09.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Чубура 197 | 21.09.2011. | Завршени радови |
|  | Дражевац, Швабића крај 13 | 21.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричких бораца 48-50 | 21.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Омладинских бригада 65 | 21.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 23 – 31 (чишћење водомера) | 21.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије 9 | 22.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Ново насеље 21 | 22.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричких бораца 31б | 22.09.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Шарчевића крај 26 | 22.09.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Вашариште 12 и 14 | 22.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Вука Караџића 83/1, Прва Искра Наменска производња, Ђачког батаљона 18/2, Краља Милутина 5 и 19б | 21.09.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 21.09.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење гајгер сливника: Барич, Пут за Искру (2 ком) и црпљење воде | 21.09.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације: / | 21.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 21.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 21.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 21.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, разбијање талога | 21.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 21.09.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 22.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Кнеза Симе Марковића 12а, Раденка Ранковића 17 | 22.09.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Д.В.Корчагина 181, Слободана Чанића 6, 10а и 32 | 22.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки пут 169 и 524ц, 14. Октобра 27, | 22.09.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 102, Шумадијска 7 | 22.09.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Рогожњачка 31, Шабачки пут 99е | 22.09.2011. | Радови у току |
|  | Пољане, прикључење корисника | 22.09.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 22.09.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Мислођин прва и друга зона, Скела, Младост | 22.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 22.09.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 22.09.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 88 | 80 | 70 |
| Q (Наменска) | 7.9 | 4.6 | 4.6 |
| P | 6.5 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1400 | 88+7.9 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0600 | 69+4.6 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.10 | 0,11 | 0,12 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 151 | 253 | 236 |
| p | 5.5 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 34 | 104 | 89 |
| Q Ø 250 | 20 | 30 | 29 |
| Q Ø 600 | 97 | 119 | 118 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.07 | 3.71 | 3.34 |
|  | Мислођин | 1.28 | 1.16 | 3.93 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,34 | 0,37 | 0,34 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |
| Радови на уземљењу објеката водоснабдевања на изворишту „ Вић баре“. |

Обрадила: Славица Филић