Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 28.03.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Железничка 38/1, испирање водоводних линија | 27.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Компанија Прва Искра Наменска, затрпано | 27.03.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Пут за Вранић 77 | 27.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рваћанска, урађене 3 каскаде због цевовода | 27.03.2012. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 27.03.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Шеваре, докопавање радне јаме за насецање | 28.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река 33 | 28.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 41 | 28.03.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Арчибалда Рајса 26 | 28.03.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Дечанска 12 и 19, Старо гробље, Равногорска 40 | 27.03.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога: Обреновац, Попа Леонтија Марковића 10 | 27.03.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац (67 ком) | 27.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 27.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, пумпа П1 пуштена у рад, пумпа П2 одвежена на ремонт | 27.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 27.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласц | 27.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 27.03.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 28.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 115, Краља Александра 23, Цара Лазара 3/1, Краља Милана 34/1 | 28.03.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, Средњи крај 13, Космајска 10 | 28.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река, робна пијаца и 131б, Колубарска 36а, Аце Тешића 10е, | 28.03.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Мовтица 21 | 28.03.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 50, Браће Лазића 78, Забран | 28.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Брђански крај 96, Ваган 23 | 28.03.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, код Пужа 8, Центар 114а и 116 | 28.03.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 28.03.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац | 28.03.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Дражевац | 28.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 28.03.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 28.03.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 28.03.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 28.03.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 83 | 79 | 74 |
| Q (Наменска) | 6.4 | 5.2 | 7.2 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1000 | 94+6.5 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0500 | 72+5.1 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.22 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 279 | 186 | 268 |
| p | 6.2 | 5.7 | 6.6 |
| Q Ø 400 | 111 | 57 | 112 |
| Q Ø 250 | 34 | 24 | 35 |
| Q Ø 600 | 134 | 105 | 121 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.9 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 14.2 | 3.6 | 7.2 |
| Павловића крај | 13.1 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.87 | 3.34 | 3.78 |
|  | Мислођин | 2.93 | 2.96 | 4.53 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0,26 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић