Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 30.07.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Радничка 7, затрпан лом песком и земљом | 29.07.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 188, замењено 5 м цеви, ручни ископ у дворишту | 29.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Попа Леонтија Марковића 14, у шахти | 29.07.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, ул 7ма бр.14 | 29.07.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Центар 47а | 29.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Зелени пијац, није урађено, велики багер не може да прође | 29.07.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 29.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рваћанска | 30.07.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Милоша Обилића 24 | 30.07.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 30.07.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Карађорђева 13а | 29.07.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: / | 29.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, ванредни обилазак по позиву дежурних са ППВ Забрежје | 29.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе, ванредни обилазак по позиву дежурних са ППВ Забрежје | 29.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци, ванредни обилазак по позиву дежурних са ППВ Забрежје | 29.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ванредни обилазак по позиву дежурних са ППВ Забрежје | 29.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци, ванредни обилазак по позиву дежурних са ППВ Забрежје | 29.07.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 30.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Вашариште 2, Браће Југовића 65, Краља Александра 143а, 14 октобра 102, Дечанска 7 | 30.07.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 210 | 30.07.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Ваган 9 | 30.07.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Јовановац 3 | 30.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, 14 октобра 25, Колубарска 34а, Баричка река 71/1 71/1 и 100д | 30.07.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Савска 47д | 30.07.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Јоксића 81 | 30.07.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Мала Моштаница, Барич, Скела | 30.07.2012. | Радови у току |
|  | Попис: Мала Моштаница, Барич, Скела | 30.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 30.07.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 30.07.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 123 | 121 | 96 |
| Q (Наменска) | 6.5 | 4.8 | 4.8 |
| P | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| Q мах 1500 | 123+6.5 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0300 | 90+4.7 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 280 | 273 | 264 |
| p | 5.8 | 6.0 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 99 | 108 | 100 |
| Q Ø 250 | 36 | 34 | 33 |
| Q Ø 600 | 145 | 131 | 131 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 28.4 |  | 7.2 |
| Дом | 24.1 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 17.7 |  | 8.7 |
| Брђански крај | 5.8 |  | 6.6 |
| ТЕНТ | 16.2 |  |  |
| Ушће | 33.5 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.74 | 3.45 | 3.62 |
|  | Мислођин | 0.52 | 0.94 | 4.34 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0,22 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила: Славица Филић