Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   28.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | М.Моштаница,ул.Слободана Пенезића бр.89, ПВЦ Φ90, завршено и затрпано | 27.08.2013 | Завршени радови |
| 2. | М.Моштаница, ул.Селинска бр.10, ПВЦ 3/4“, завршено и затрпано | 27.08.2013 | Завршени радови |
| 3. | М.Моштаница,ул.Слободана Пенезића бр.16, ПЕ 1“,завршено и затрпано | 27.08.2013 | Завршени радови |
| 4. | Дражевац, код гробља, поправка два квара (ПЕ 2“; ППР 3/4“) | 27.08.2013 | Завршени радови |
| 5. | Бело Поље,код ЕДБ-а, насецање прикључка за воду за ТВ“Маг“ | 27.08.2013 | Завршени радови |
| 6. | Барич,ул.VI Војвођанске бригаде | 28.08.2013 | Планирани радови |
| 7. | Уровци,ул.Школска бр.5 | 28.08.2013 | Планирани радови |
| 8 | Скела,ул.Станислава Јовановића бр.15 | 28.08.2013 | Планирани радови |
| 9 | Конатице, одвоз питке воде аутоцистерном | 28.08.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, чишћење аутоматске решетке | 27.08.2013 | 9095522 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 27.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, прегорео „УПС“ уређај, извршена замена уређаја резервним | 27.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 27.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 27.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 27.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 27.08.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац,ул.Цара Лазара бр.6/а, одгушење судоперске вертикале . | 27.08.2013 | Завршени радови |
| 9. | Ушће, ТЕНТ-Б, црпење талога и масноће из сепаратора радничке мензе | 27.08.2013 | Завршени радови |
| 10 | Грабовац,Живковића крај 18,раздвајање водомера. | 27.08.2013 | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул. Краља Милана, усисавање и чишћење две шахте фекалне канализације | 27.08.2013 | Завршени радови |
| 14 | Барич, 31. Српске бригаде, црпење септичке јаме | 27.08.2013 | Завршени радови |
| 15 | Обреновац, 14.октобра, црпење септичке јаме | 27.08.2013 | Завршени радови |
| 16 | Барич, 31. Српске бригаде, црпење септичке јаме | 27.08.2013 | Завршени радови |
| 17 | Дрен, основна школа, црпење септичке јаме | 27.08.2013 | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 28.08.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | М.Моштаница, ул.Моштаничка бр.119, пукло стакло водомера | 28.08.2013 | Планирани радови |
| 2. | М.Моштаница, ул.Рудничка бр.4, пукло стакло водомера | 28.08.2013 | Планирани радови |
| 3. | Барич,ул.Баричка река бр.129, пукло стакло водомера | 28.08.2013 | Планирани радови |
| 4. | М.Моштаница, Николића крај бр.16 пукло стакло водомера | 28.08.2013 | Планирани радови |
| 5. | Ратари, Живковића крај бр.11, цурење у водомерној шахти | 28.08.2013 | Планирани радови |
| 6. | Звечка, ул.Раје Поповића бр.2, пукло стакло водомера | 28.08.2013 | Планирани радови |
| 7. | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.170, цурење у водомерној шахти | 28.08.2013 | Планирани радови |
| 8. | Баљевац, Мијатовића крај 1/а, водоводни прикључак | 28.08.2013 | Планирани радови |
| 9. | Прикључци у Баљевцу | 28.08.2013 | Планирани радови |
| 11. | Наставак искључења воде. | 28.08.2013 | Планирани радови |
| 12. | Разно јављање на телефон. | 28.08.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Краља Милана испред бр. 28 и бр.40, реконструкција канализационих шахти, завршени припремни радови за асфалтирање | 27.08.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Шабачки пут, реконструкција канализационих шахти | 28.08.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 77 | 80 | 62 |
| ` | 6.1 | 3.9 | 3.9 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2200 | 80+3.9 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 45+4.7 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.26 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 246 | 254 | 324 |
| p | 5.9 | 5.8 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 65 | 69 | 104 |
| Q Ø 250 | 37 | 38 | 48 |
| Q | 144 | 147 | 172 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 15.4 |  | 7.9 |
| Дом | 12.7 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 13.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.2 |  |  |
| Ушће | 26.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| ` | Забрежје | 3.20 | 3.49 | 3.42 |
|  | Мислођин | 2.88 | 2.29 | 3.99 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.28 | 0.33 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастог бунара ЦБ 6. Припреме за регенерацију цевастог бунара ЦБ 4. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић